# 功能清单详解

项目名称：劳务中介管理系统
文档日期：2026年10月18日
文档版本：v3.0（新增外部系统对接模块）

## 📋 功能概览

| 模块 | 功能数 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块1：招聘管理 | 20+ | 20项 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 模块2：员工管理 | 18+ | 18项 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 模块3：考勤工时管理 | 14+ | 14项 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 模块4：工资管理 | 19+ | 19项 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 模块5：借支管理 | 12+ | 12项 | ⭐⭐⭐ |
| 模块6：返费结算 | 15+ | 15项 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 模块7：保险管理 | 8+ | 8项 | ⭐⭐ |
| 模块8：财务管理 | 8+ | 8项 | ⭐⭐⭐ |
| 模块9：合同管理 | 6+ | 6项 | ⭐⭐ |
| ✨模块10：外部系统对接（新增） | 25+ | 25项 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 支撑模块（6个） | 20+ | 24项 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 总计 | 165+ | 169项 |  |

## 模块1：招聘管理（¥6.8万，45人天）

### 业务价值

解决招聘渠道难管理、撞单纠纷频繁、招聘效果难追踪的问题。

### 功能清单

#### 1.1 招聘渠道管理

功能点： - ✅ 渠道类型管理：支持“内部专员”和“外部经纪人”两种类型 - ✅ 渠道信息录入：渠道名称、联系人、电话、微信、返费政策 - ✅ 渠道启用/停用：停用后不再显示在招聘端 - ✅ 渠道列表查询：按渠道名称、类型、状态查询 - ✅ 渠道统计数据：显示每个渠道的报名人数、入职人数、在职人数

使用端口：Web管理后台

验收标准： - 可新增渠道并设置类型 - 可启用/停用渠道，停用后招聘端不显示 - 可查询渠道列表，支持筛选 - 渠道统计数据与实际一致

#### 1.2 岗位发布

功能点： - ✅ 岗位信息录入：岗位名称、项目、企业、薪资、工作地点、岗位要求 - ✅ 岗位海报生成：一键生成招聘海报（含二维码） - ✅ 岗位海报下载：下载海报图片（PNG格式） - ✅ 岗位发布到渠道：选择渠道发布岗位 - ✅ 岗位上架/下架：控制岗位是否在招聘端显示 - ✅ 岗位返费政策：为每个岗位设置返费金额或比例

使用端口：Web管理后台

验收标准： - 可新增岗位并填写完整信息 - 可一键生成招聘海报，海报包含二维码 - 海报可下载，二维码可扫描 - 可选择渠道发布岗位，渠道端可看到 - 可上架/下架岗位，下架后渠道端不显示

业务场景举例： 管理员新增岗位“深圳电子厂普工”，设置薪资¥5,500/月，点击生成海报，系统自动生成带二维码的招聘海报，管理员下载后发给经纪人，经纪人转发到朋友圈，求职者扫码即可报名。

#### 1.3 求职者报名

功能点： - ✅ 扫码报名：求职者扫描海报二维码进入报名页 - ✅ 报名信息录入：姓名、身份证、手机号、紧急联系人 - ✅ 渠道归属记录：报名时自动记录渠道来源（谁分享的二维码） - ✅ 撞单规则执行：同一求职者7天内重复报名，归属第一个渠道 - ✅ 报名状态流转：待审核→已通过→已拒绝 - ✅ 报名列表查询：按姓名、手机号、渠道、状态查询

使用端口：微信小程序（求职者）、Web管理后台（管理员）

验收标准： - 扫码后可打开小程序报名页 - 可填写完整报名信息并提交 - 后台可看到报名来源渠道 - 同一身份证7天内重复报名，系统提示并拒绝 - 管理员可审核报名并修改状态 - 可按条件查询报名记录

撞单规则详解： - 张三在10月1日通过经纪人A的二维码报名，系统记录渠道归属为A - 张三在10月5日又通过经纪人B的二维码报名，系统检测到身份证重复，提示“该求职者7天内已报名，归属渠道：经纪人A”，拒绝报名 - 如果张三在10月8日（7天后）再次报名，系统允许，但提示管理员“该求职者曾报名，请注意核实”

#### 1.4 面试安排

功能点： - ✅ 面试时间安排：为报名者安排面试时间和地点 - ✅ 面试通知发送：保存后自动发送短信通知求职者 - ✅ 面试结果记录：记录面试结果（通过/不通过/待定） - ✅ 面试通过转入职：面试通过后可直接转为“待入职”状态

使用端口：Web管理后台、移动App

验收标准： - 可为报名者安排面试时间和地点 - 保存后求职者手机收到短信通知 - 可记录面试结果 - 面试通过后点击转入职，员工管理中出现该记录

#### 1.5 招聘数据看板

功能点： - ✅ 渠道效果分析：各渠道的报名量、入职率、在职率 - ✅ 岗位热度分析：各岗位的报名量、报名转化率 - ✅ 时间趋势分析：按日/周/月统计报名趋势

使用端口：Web管理后台

验收标准： - 看板数据与实际业务数据一致 - 可切换时间维度（日/周/月） - 可导出数据

## 模块2：员工管理（¥5.3万，35人天）

### 业务价值

解决员工档案混乱、入离职流程繁琐、员工状态难追踪的问题。

### 功能清单

#### 2.1 员工档案管理

功能点： - ✅ 员工基本信息：姓名、身份证、手机号、民族、学历、地址 - ✅ 身份证OCR识别：上传身份证照片自动识别信息 - ✅ 员工照片上传：支持拍照或相册选择 - ✅ 紧急联系人：紧急联系人姓名、关系、电话 - ✅ 银行卡信息：银行卡号、开户行、开户名 - ✅ 员工附件上传：上传健康证、劳动合同扫描件等

使用端口：Web管理后台、移动App

验收标准： - 可录入完整员工信息并保存 - 上传身份证照片后自动填充姓名、身份证号 - 可上传员工照片和附件，可预览和下载

#### 2.2 入职管理

功能点： - ✅ 入职信息录入：入职日期、所属项目、岗位、试用期 - ✅ 入职流程发起：发起入职流程（签合同、体检、培训） - ✅ 入职流程跟踪：查看入职流程进度 - ✅ 正式入职确认：所有流程完成后确认正式入职 - ✅ 批量入职：批量导入员工信息并入职

使用端口：Web管理后台

验收标准： - 可填写入职信息并保存 - 可发起入职流程，显示待办任务 - 可查看流程进度 - 点击确认后，员工状态变为“在职” - 上传Excel后，可批量创建员工

#### 2.3 员工状态管理

功能点： - ✅ 员工状态流转：待入职→试用期→在职→离职→黑名单 - ✅ 离职办理：记录离职日期、离职原因、离职类型 - ✅ 离职工资结算：离职时计算剩余工资和扣款 - ✅ 黑名单管理：加入黑名单后无法再次报名 - ✅ 员工状态统计：统计各状态员工数量

使用端口：Web管理后台

验收标准： - 可修改员工状态，列表中状态正确 - 可填写离职信息并保存 - 离职时显示工资结算单 - 加入黑名单后，该身份证报名时系统拒绝 - 统计数据与实际一致

#### 2.4 员工查询

功能点： - ✅ 多条件查询：按姓名、手机号、身份证、项目、状态查询 - ✅ 员工详情查看：查看员工完整档案信息 - ✅ 员工列表导出：导出员工列表（Excel格式）

使用端口：Web管理后台

验收标准： - 输入查询条件后，结果正确 - 点击员工后，显示详情页 - 下载后Excel数据完整

## 模块3：考勤工时管理（¥6.0万，40人天）

### 业务价值

解决工时数据对不上、员工申诉处理慢、考勤导入繁琐的问题。

### 功能清单

#### 3.1 考勤数据录入

功能点： - ✅ 工厂考勤表导入：上传工厂提供的考勤表（Excel），系统自动解析 - ✅ 驻场人员记录：驻场人员可通过App录入每日考勤 - ✅ 员工打卡：员工可通过小程序打卡签到/签退 - ✅ 手动录入工时：管理员可手动录入或修改工时 - ✅ 批量导入工时：批量导入多名员工的工时数据

使用端口：Web管理后台、移动App、微信小程序

验收标准： - 上传Excel后显示解析结果，数据正确 - 在App中录入考勤后，后台可查看 - 小程序打卡后记录时间和位置 - 可手动录入工时并保存 - 批量导入后工时数据正确

智能解析说明： 系统支持多种考勤表格式： - 格式1：按员工一行，一列一天（横向） - 格式2：按天一行，一列一个员工（纵向） - 格式3：打卡流水（一行一条打卡记录）

系统自动识别表头，智能匹配员工姓名和日期。

#### 3.2 工时审核

功能点： - ✅ 工时审核流程：工时需审核后才能用于工资计算 - ✅ 审核驳回：可驳回工时并要求修改 - ✅ 批量审核：批量审核多条工时记录

使用端口：Web管理后台

验收标准： - 未审核的工时不参与工资计算 - 驳回后，提交人收到通知 - 可选择多条记录批量审核

#### 3.3 工时统计

功能点： - ✅ 个人工时汇总：查看每个员工的月度工时汇总 - ✅ 项目工时汇总：查看每个项目的月度工时汇总 - ✅ 工时明细查询：按员工、项目、日期查询工时明细 - ✅ 工时报表导出：导出工时报表（Excel格式）

使用端口：Web管理后台

验收标准： - 个人工时数据与考勤记录一致 - 项目工时数据正确 - 查询结果正确 - 下载后数据完整

#### 3.4 异常工时处理

功能点： - ✅ 异常工时标记：系统自动标记异常工时（如单日超12小时） - ✅ 异常工时处理：可对异常工时进行说明或修正 - ✅ 缺卡补卡：员工可申请补卡，管理员审批

使用端口：Web管理后台、微信小程序

验收标准： - 异常工时显示红色标记 - 填写说明后，标记消失 - 补卡申请提交后，管理员收到待办

## 模块4：工资管理（¥7.5万，50人天）⭐

### 业务价值

解决工资计算复杂、容易算错、员工不信任的问题。这是核心模块，直接关系到员工满意度。

### 功能清单

#### 4.1 工资政策配置

功能点： - ✅ 工资计算规则：支持计件工资或计时工资 - ✅ 底薪设置：为岗位设置底薪 - ✅ 加班规则：配置加班工资倍率（1.5倍、2倍、3倍） - ✅ 扣款项目：配置扣款项目（社保、住宿费、水电费） - ✅ 奖金项目：配置奖金项目（全勤奖、绩效奖）

使用端口：Web管理后台

验收标准： - 可选择计件或计时工资规则 - 可设置底薪，在工资计算时使用 - 可配置加班倍率，在工资计算时正确应用 - 可配置扣款和奖金项目

工资计算公式：

应发工资 = 底薪 + (正常工时 × 时薪) + (加班工时 × 加班时薪 × 加班倍率) + 奖金
实发工资 = 应发工资 - 扣款 - 借支扣款 - 社保个人部分

#### 4.2 工资计算

功能点： - ✅ 自动计算工资：点击计算后，根据工时和政策自动计算 - ✅ 工资明细：显示工资明细（底薪+加班+奖金-扣款） - ✅ 借支扣款：自动扣除该员工的借支金额 - ✅ 工资调整：可手动调整单个员工的工资 - ✅ 工资审核：工资需审核后才能发放

使用端口：Web管理后台

验收标准： - 点击计算后，工资金额与手工计算一致 - 工资明细清晰，金额正确 - 借支扣款金额与借支记录一致 - 可手动调整工资，调整后重新计算 - 未审核的工资无法发放

精度保证： - 所有金额计算使用BigDecimal，精确到分 - 数据库存储使用DECIMAL(10,2) - 前端显示格式化为“¥X,XXX.XX”

#### 4.3 工资发放

功能点： - ✅ 工资表生成：生成月度工资表 - ✅ 银行代发文件：导出银行代发文件（Excel格式） - ✅ 工资条推送：工资发放后，自动推送工资条到员工小程序 - ✅ 工资发放记录：记录每次工资发放的时间和金额

使用端口：Web管理后台、微信小程序

验收标准： - 工资表包含所有在职员工 - 银行代发文件格式符合银行要求 - 员工可在小程序查看工资条 - 可查询历史发放记录

银行代发文件格式：

姓名,身份证号,银行卡号,开户行,金额
张三,330123199001011234,6217001234567890123,工商银行XX支行,5500.00
李四,330123199002022345,6217001234567890234,建设银行XX支行,6200.50

#### 4.4 工资查询

功能点： - ✅ 员工查询自己工资：员工可在小程序查看自己的工资记录 - ✅ 工资明细查询：按月份、项目查询工资明细 - ✅ 工资统计报表：统计月度工资总额、人均工资 - ✅ 工资成本分析：按项目统计工资成本

使用端口：Web管理后台、微信小程序

验收标准： - 员工登录小程序后可查看工资 - 管理员可按条件查询工资明细 - 统计数据正确

## 模块5：借支管理（¥5.3万，35人天）

### 业务价值

解决借支审批慢、扣回容易忘、借支记录难追踪的问题。

### 功能清单

#### 5.1 借支申请

功能点： - ✅ 员工申请借支：员工可在小程序申请借支 - ✅ 借支额度校验：借支金额不能超过剩余额度 - ✅ 借支审批流程：驻场→项目经理→财务三级审批 - ✅ 审批驳回：审批人可驳回并说明理由 - ✅ 审批通过：审批通过后，借支金额从额度中扣除

使用端口：微信小程序（员工）、Web管理后台（审批人）

验收标准： - 员工可在小程序填写借支金额和理由并提交 - 超额时系统拒绝并提示 - 提交后进入三级审批流程 - 驳回后员工收到通知 - 审批通过后，剩余额度正确减少

借支额度规则： - 新入职员工：额度¥0（入职满7天后开放） - 入职满7天：额度¥500 - 入职满30天：额度¥1,000 - 入职满60天：额度¥2,000

#### 5.2 借支发放

功能点： - ✅ 借支发放记录：财务可记录借支实际发放时间和方式 - ✅ 借支发放通知：发放后通知员工 - ✅ 借支记录查询：查询借支记录（待审批/已发放/已扣回）

使用端口：Web管理后台

验收标准： - 财务可填写发放记录并保存 - 发放后员工收到小程序通知 - 查询结果正确

#### 5.3 借支扣回

功能点： - ✅ 自动扣回：发工资时自动扣除借支金额 - ✅ 分期扣回：可设置分几期扣回 - ✅ 离职结算：离职时一次性扣回所有借支 - ✅ 借支统计：统计借支总额、已扣回、未扣回

使用端口：Web管理后台

验收标准： - 工资计算中显示借支扣款，金额正确 - 可设置分期扣回，每期扣除对应金额 - 离职工资中扣除全部未扣回借支 - 统计数据正确

## 模块6：返费结算（¥6.0万，40人天）⭐

### 业务价值

解决返费计算不透明、经纪人不信任、达标判断复杂的问题。这是核心模块，直接关系到经纪人积极性。

### 功能清单

#### 6.1 返费政策配置

功能点： - ✅ 返费方式选择：支持按人头或按工时返费 - ✅ 返费金额设置：为每个岗位设置返费金额 - ✅ 返费周期设置：设置返费周期（如入职第30天、第60天） - ✅ 达标条件设置：设置达标条件（如在职满30天、无请假） - ✅ 返费梯度设置：设置阶梯返费（如10人以下5%，10人以上8%）

使用端口：Web管理后台

验收标准： - 可选择返费方式（按人头/按工时） - 可为岗位设置返费金额 - 可设置返费周期，在对应时间自动计算 - 可设置达标条件，在计算时校验 - 可设置返费梯度，按梯度计算

返费政策示例：

岗位：深圳电子厂普工
返费方式：按人头
返费金额：¥500/人
返费周期：入职满30天
达标条件：在职满30天 + 无请假记录 + 无违纪记录

#### 6.2 返费计算

功能点： - ✅ 自动计算返费：系统自动计算每个渠道的应得返费 - ✅ 达标判断：自动判断员工是否达标（如在职天数） - ✅ 返费明细：显示返费明细（哪些员工、金额、状态） - ✅ 返费审核：返费需审核后才能结算

使用端口：Web管理后台

验收标准： - 计算结果与手工计算一致 - 未达标的员工不计入返费 - 返费明细清晰 - 未审核的返费无法发放

达标判断逻辑：

if (员工在职天数 >= 30天 
    && 员工状态 == "在职"
    && 近30天无请假记录
    && 近30天无违纪记录) {
    返费达标 = true;
} else {
    返费达标 = false;
}

#### 6.3 返费结算

功能点： - ✅ 返费结算单生成：生成月度返费结算单 - ✅ 返费发放记录：记录返费发放时间和方式 - ✅ 返费到账通知：返费发放后通知经纪人

使用端口：Web管理后台、微信小程序

验收标准： - 结算单包含所有达标员工 - 可记录发放信息 - 经纪人收到小程序通知

#### 6.4 返费查询

功能点： - ✅ 经纪人查询返费：经纪人可在小程序查看预计返费和已到账返费 - ✅ 返费明细查询：按渠道、月份查询返费明细 - ✅ 返费统计报表：统计月度返费总额、各渠道返费占比

使用端口：Web管理后台、微信小程序

验收标准： - 经纪人登录小程序后可查看预计返费 - 管理员可按条件查询返费明细 - 统计数据正确

经纪人小程序界面：

我的返费
━━━━━━━━━━━━━━━━
本月预计返费：¥1,500
（3人达标，每人¥500）

已到账返费：¥12,000
（累计24人达标）

返费明细 >
━━━━━━━━━━━━━━━━

## 模块7-9：辅助业务模块（简化说明）

### 模块7：保险管理（¥3.0万，20人天）

核心功能： - 社保公积金管理（参保、缴费、停保） - 商业保险管理（投保、到期提醒、理赔记录） - 保险费用统计

验收标准：8项

### 模块8：财务管理（¥3.0万，20人天）

核心功能： - 应收应付管理（企业应付的服务费、应付的工资返费） - 收付款记录 - 利润表生成（按月、按项目） - 资金流水

验收标准：8项

### 模块9：合同管理（¥2.3万，15人天）

核心功能： - 合同模板管理 - 合同生成（自动填充员工信息） - 电子签署（对接第三方电子签平台） - 合同到期提醒

验收标准：6项

## ✨ 模块10：外部系统对接 - 本地临工市场App（新增模块）

价格：¥12.0万
工作量：70人天
优先级：⭐⭐⭐⭐⭐（核心模块，影响招聘渠道拓展和业务规模）

### 业务价值

解决劳务公司与本地临工市场App的数据互通问题，实现双向数据流转：

核心价值： - ✅ 扩大项目来源：劳务需求自动同步，业务量增加30% - ✅ 提高中标效率：在线竞标+自动创建项目，节省3-5天人工 - ✅ 扩大招聘渠道：岗位同步到临工市场，报名量增加30%以上 - ✅ 减少渠道纠纷：报名自动去重+保护期机制，撞单纠纷减少90%

业务背景： 客户现有业务涉及两个系统的对接： 1. 本地临工市场App（其他公司负责）：用工方发布劳务需求，劳务公司竞标 2. 劳务公司端（我们负责开发）：劳务公司发布岗位，经纪人推荐员工

两个系统通过API实现双向数据互通： - 方向1：劳务需求、中标通知、报名信息 → 从临工市场同步到劳务公司端 - 方向2：竞标方案、岗位信息 → 从劳务公司端推送到临工市场

### 核心子模块

#### 10.1 劳务需求管理（¥2.5万，15人天）

功能点： - ✅ 接收劳务需求：临工市场通过Webhook实时推送劳务需求到系统 - ✅ 需求列表展示：展示用工方发布的劳务需求（工种、人数、薪资范围、工期、工作地点） - ✅ 需求详情查看：查看需求完整信息（任职要求、福利待遇、截止时间、附件） - ✅ 需求筛选：按地区、工种、人数、发布时间、状态筛选 - ✅ 需求状态跟踪：待竞标、竞标中、已截止、已中标 - ✅ 需求收藏：收藏感兴趣的需求，快速查找 - ✅ 同步日志：记录每次同步的时间、状态、失败原因 - ✅ 失败重试：同步失败时支持手动重试

使用端口：Web管理后台

验收标准： - 临工市场推送需求后，系统能正确接收并展示（1分钟内） - 需求信息完整准确（与临工市场一致） - 可按多维度筛选需求，筛选结果正确 - 需求状态实时更新（与临工市场同步） - 同步失败时有明确的错误提示和重试入口 - 同步日志完整可追溯

业务场景举例： 用工方在临工市场发布需求“某电子厂需要100名流水线工人，薪资5000-6000元，工期3个月”，需求通过Webhook实时推送到劳务公司端，劳务公司在“劳务需求”列表可以看到该需求（推送延迟<1分钟），点击查看详情后决定是否参与竞标。如果网络异常导致推送失败，系统会自动重试3次，仍失败则记录日志并提示管理员。

#### 10.2 竞标管理（¥3.0万，18人天）

功能点： - ✅ 在线缴纳保证金：支持支付宝/微信/银行转账缴纳保证金 - ✅ 保证金状态跟踪：未缴纳、已缴纳、已退还，实时显示状态 - ✅ 提交竞标方案：填写投标金额、服务费率、方案描述、上传资质证书 - ✅ 竞标列表查看：查看本公司的竞标记录（待审核、已提交、已中标、未中标） - ✅ 竞标详情查看：查看竞标方案、竞标状态、中标结果、失败原因 - ✅ 中标通知接收：临工市场推送中标结果，系统自动接收 - ✅ 自动退还保证金：中标后自动触发保证金退还流程 - ✅ 中标后自动创建项目：根据劳务需求信息自动创建项目记录 - ✅ 中标后自动创建岗位：根据需求信息自动创建招聘岗位 - ✅ 自动同步岗位到临工市场：创建岗位后自动推送到临工市场 - ✅ 自动生成合同：根据中标信息生成合同模板 - ✅ 竞标数据统计：参与次数、中标次数、中标率、平均中标金额

使用端口：Web管理后台

验收标准： - 可在线缴纳保证金，支付状态正确显示 - 可提交竞标方案，上传附件（支持PDF、Word、图片） - 竞标提交后，临工市场能正确接收（API调用成功） - 中标通知接收后，系统自动创建项目和岗位（5分钟内完成） - 保证金退还流程自动触发，状态正确更新 - 竞标数据统计准确（与实际记录一致） - 自动创建的项目包含完整信息（项目名称、用工方、工价、返费政策等） - 自动创建的岗位信息准确（岗位名称、薪资、人数、要求等） - 岗位自动同步到临工市场（同步状态：成功）

业务场景举例： 劳务公司看到劳务需求“某电子厂需要100人”后，点击“参与竞标”，先在线缴纳¥10,000保证金（支付宝扫码支付），然后填写投标金额¥580,000、服务费率8.5%、上传公司资质证书，提交后系统自动调用临工市场API推送竞标信息。

3天后，用工方选定该劳务公司中标，临工市场推送中标通知到劳务公司端，系统自动执行以下操作： 1. 退还保证金¥10,000（状态更新为“已退还”） 2. 自动创建项目“某电子厂流水线项目”（项目编号：P202610210001） 3. 自动创建岗位“流水线装配工，月薪5500元，招100人” 4. 自动同步岗位到临工市场（临工市场用户可以看到该岗位） 5. 自动生成劳务派遣合同模板 6. 通知项目经理“您有新的中标项目，请查看”

整个过程无需人工干预，节省3-5天人工操作时间。

#### 10.3 岗位同步管理（¥2.5万，15人天）

功能点： - ✅ 同步开关配置：岗位发布时可勾选“同步到临工市场”（可选功能） - ✅ 自动同步：岗位更新后自动触发同步到临工市场 - ✅ 下架同步：岗位下架后自动同步下架状态到临工市场 - ✅ 同步状态查看：查看岗位同步状态（待同步、同步中、成功、失败） - ✅ 手动重试：同步失败后可手动触发重试 - ✅ 同步日志：记录每次同步的时间、数据快照、请求参数、响应结果、失败原因 - ✅ 数据脱敏：同步时自动过滤敏感信息（员工具体工价、利润率、员工身份证号） - ✅ 批量同步：批量将多个岗位同步到临工市场

使用端口：Web管理后台

验收标准： - 岗位发布时可选择是否同步，默认勾选 - 同步到临工市场的岗位信息准确（不包含敏感信息） - 岗位更新后自动触发同步（3分钟内完成） - 岗位下架后临工市场状态同步更新（状态：已关闭） - 同步失败有明确的错误提示（如：网络超时、参数错误、权限不足） - 手动重试功能正常，可重新触发同步 - 同步日志完整可追溯，包含请求和响应数据 - 敏感信息正确脱敏（工价显示为范围，不显示具体金额） - 批量同步功能正常，可一次同步多个岗位

数据脱敏规则： - 薪资：¥5500/月 → 5000-6000元（显示为范围） - 员工工价：不传输（内部成本） - 利润率：不传输（商业机密） - 返费政策：不传输（内部信息） - 劳务公司名称：显示真实名称（如：XX劳务公司）

业务场景举例： 劳务公司中标后，系统自动创建岗位“流水线装配工，月薪5500元，招100人”，自动勾选“同步到临工市场”，点击发布后：

- 系统调用临工市场API推送岗位信息：

  - 岗位名称：流水线装配工

  - 薪资范围：5000-6000元（自动转换为范围，不显示具体5500元）

  - 招聘人数：100人

  - 劳务公司：XX劳务公司（显示真实名称）

  - 不传输：员工具体工价、返费政策、利润率

- 临工市场接收成功，返回岗位ID：J202610210001

- 系统记录同步日志：

  - 同步时间：2026-10-21 09:00:00

  - 同步状态：成功

  - 临工市场岗位ID：J202610210001

- 求职者在临工市场和劳务公司端都能看到该岗位

- 3天后，岗位招满，劳务公司下架岗位，系统自动同步下架状态到临工市场（临工市场显示“已关闭”）

#### 10.4 报名数据去重（¥2.5万，15人天）

功能点： - ✅ 接收临工市场报名：Webhook接收临工市场推送的报名数据 - ✅ 去重检查：以身份证号为唯一标识，自动检查是否重复报名 - ✅ 保护期机制：首次报名后设置保护期（7天或15天，可配置） - ✅ 保护期内拒绝：保护期内其他渠道报名自动拒绝并提示原因 - ✅ 保护期外允许：保护期后允许其他渠道报名但标记“需人工审核” - ✅ 渠道归属识别：临工市场报名自动识别区域（深圳/东莞/广州等） - ✅ 重复报名提示：提示“该求职者已在XX渠道报名，保护期至XX日” - ✅ 人工裁定入口：重复报名冲突时提供人工裁定功能 - ✅ 去重规则配置：可配置保护期天数、去重规则

使用端口：Web管理后台、微信小程序

验收标准： - 临工市场推送报名后，系统能正确接收并展示（1分钟内） - 报名时自动检查身份证号是否重复（查询速度<1秒） - 保护期内重复报名自动拒绝，返回错误提示 - 保护期外重复报名允许但标记“需审核”，通知管理员 - 渠道归属信息准确（包含区域信息，如：临工市场-深圳） - 重复报名提示信息清晰，包含原报名渠道和保护期截止时间 - 人工裁定功能正常，可手动修改渠道归属 - 保护期天数可配置，修改后立即生效

保护期机制详解： - 默认保护期：7天（可配置为15天或其他天数） - 保护期计算：从首次报名时间开始计算 - 保护期内：其他渠道报名自动拒绝 - 保护期外：其他渠道报名允许，但需人工审核

业务场景举例： 场景1：保护期内重复报名（拒绝）

2026-10-18 10:00 - 王小明通过临工市场（深圳区域）报名“流水线装配工” - 系统记录：渠道=临工市场-深圳，保护期至2026-10-25

2026-10-20 14:00 - 经纪人李四想在劳务公司端提报王小明 - 系统检测：身份证号重复，当前时间在保护期内 - 系统拒绝：提示“该求职者已在临工市场-深圳报名，保护期至2026-10-25，暂时无法提报” - 经纪人看到提示，放弃提报

场景2：保护期外重复报名（允许但需审核）

2026-10-26 09:00 - 保护期结束，经纪人李四再次尝试提报王小明 - 系统检测：身份证号重复，但已过保护期 - 系统允许：但标记“需人工审核” - 系统通知：人事收到待办“经纪人李四提报王小明，该求职者曾在临工市场-深圳报名，请审核” - 人事审核：确认王小明在临工市场未通过面试，允许经纪人重新提报 - 系统更新：渠道归属变更为经纪人李四

#### 10.5 增值服务配置（¥1.5万，7人天）

功能点： - ✅ 功能开关设置：配置“竞标功能”、“岗位同步功能”、“报名接收功能”的开通状态 - ✅ 未开通提示：未开通增值服务时，相关功能不可见或显示“开通提示页” - ✅ 开通记录查询：查看功能开通时间、到期时间、开通人 - ✅ 续费提醒：到期前7天自动提醒管理员续费 - ✅ 保护期天数配置：配置报名保护期（7天/15天/30天/自定义） - ✅ 临工市场渠道返费配置：配置临工市场渠道的返费政策（按区域配置）

使用端口：Web管理后台

验收标准： - 可配置功能开关，开关状态实时生效 - 未开通增值服务时，相关菜单不可见或显示开通引导页 - 开通记录准确，可查询历史开通记录 - 到期提醒及时，提前7天发送通知（站内信+短信） - 保护期天数可自定义，修改后对新报名立即生效 - 可按区域配置临工市场渠道的返费政策

增值服务开关逻辑：

if (未开通"竞标功能") {
    隐藏菜单：劳务需求、竞标管理
    显示提示：点击"开通增值服务"按钮
}

if (未开通"岗位同步功能") {
    岗位发布页：不显示"同步到临工市场"选项
}

if (未开通"报名接收功能") {
    不接收临工市场推送的报名数据
    Webhook接口返回：功能未开通
}

### 数据库设计（新增3张表）

#### 表1：labor_demand（劳务需求表）

CREATE TABLE labor_demand (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  tenant_id BIGINT NOT NULL,                -- 租户ID
  
  -- 来源信息
  source_platform VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT '临工市场',
  source_demand_id VARCHAR(50) NOT NULL,    -- 来源平台需求ID
  demand_no VARCHAR(50) NOT NULL,           -- 需求编号
  
  -- 用工方信息
  employer_name VARCHAR(100) NOT NULL,      -- 用工方名称
  employer_contact VARCHAR(50),             -- 联系人
  employer_phone VARCHAR(20),               -- 联系电话
  
  -- 需求信息
  job_title VARCHAR(100) NOT NULL,          -- 岗位名称
  job_count INTEGER NOT NULL,               -- 需求人数
  job_description TEXT,                     -- 岗位描述
  salary_range VARCHAR(50),                 -- 薪资范围
  work_location VARCHAR(200),               -- 工作地点
  work_period VARCHAR(50),                  -- 工期
  requirements TEXT,                        -- 任职要求
  
  -- 竞标信息
  deadline TIMESTAMPTZ,                     -- 竞标截止时间
  
  -- 状态
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'open',  -- open=待竞标, bidding=竞标中, closed=已截止, awarded=已中标
  sync_status VARCHAR(20) DEFAULT 'synced',    -- synced=已同步, failed=同步失败
  
  -- 时间戳
  publish_time TIMESTAMPTZ,                 -- 发布时间（来源平台）
  sync_time TIMESTAMPTZ,                    -- 同步时间（同步到我们系统）
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  deleted_at TIMESTAMPTZ
);

-- 索引
CREATE INDEX idx_labor_demand_tenant ON labor_demand(tenant_id);
CREATE INDEX idx_labor_demand_source ON labor_demand(source_platform, source_demand_id);
CREATE INDEX idx_labor_demand_status ON labor_demand(status);

-- 注释
COMMENT ON TABLE labor_demand IS '劳务需求表（从临工市场同步）';
COMMENT ON COLUMN labor_demand.source_demand_id IS '来源平台的需求ID，用于关联';
COMMENT ON COLUMN labor_demand.status IS 'open=待竞标, bidding=竞标中, closed=已截止, awarded=已中标';

#### 表2：bidding_record（竞标记录表）

CREATE TABLE bidding_record (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  tenant_id BIGINT NOT NULL,                -- 租户ID（劳务公司）
  demand_id BIGINT NOT NULL,                -- 劳务需求ID
  
  -- 竞标信息
  bidding_no VARCHAR(50) NOT NULL,          -- 竞标编号
  source_bidding_id VARCHAR(50),            -- 来源平台竞标ID
  bid_amount NUMERIC(10,2) NOT NULL,        -- 投标金额
  service_fee_rate NUMERIC(5,2),            -- 服务费率(%)
  proposal TEXT,                            -- 投标方案
  
  -- 保证金
  deposit_amount NUMERIC(10,2),             -- 保证金金额
  deposit_status VARCHAR(20),               -- unpaid=未缴纳, paid=已缴纳, refunded=已退还
  deposit_pay_time TIMESTAMPTZ,             -- 缴纳时间
  deposit_refund_time TIMESTAMPTZ,          -- 退还时间
  
  -- 状态
  bid_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pending',  -- pending=待审核, submitted=已提交, won=已中标, lost=未中标
  
  -- 结果
  result_reason TEXT,                       -- 结果原因
  contract_no VARCHAR(50),                  -- 合同编号（中标后）
  project_id BIGINT,                        -- 关联的项目ID（中标后自动创建）
  
  -- 时间
  bid_time TIMESTAMPTZ NOT NULL,            -- 投标时间
  submit_time TIMESTAMPTZ,                  -- 提交时间（推送到临工市场）
  result_time TIMESTAMPTZ,                  -- 结果时间
  
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  deleted_at TIMESTAMPTZ
);

-- 索引
CREATE INDEX idx_bidding_tenant ON bidding_record(tenant_id);
CREATE INDEX idx_bidding_demand ON bidding_record(demand_id);
CREATE INDEX idx_bidding_status ON bidding_record(bid_status);

-- 注释
COMMENT ON TABLE bidding_record IS '竞标记录表';
COMMENT ON COLUMN bidding_record.deposit_status IS 'unpaid=未缴纳, paid=已缴纳, refunded=已退还';
COMMENT ON COLUMN bidding_record.bid_status IS 'pending=待审核, submitted=已提交, won=已中标, lost=未中标';

#### 表3：job_sync_record（岗位同步记录表）

CREATE TABLE job_sync_record (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  tenant_id BIGINT NOT NULL,                -- 租户ID
  job_id BIGINT NOT NULL,                   -- 岗位ID（我们系统）
  
  -- 同步信息
  target_platform VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT '临工市场',
  target_job_id VARCHAR(50),                -- 目标平台岗位ID
  sync_type VARCHAR(20) NOT NULL,           -- create=创建, update=更新, delete=删除
  sync_status VARCHAR(20) NOT NULL,         -- pending=待同步, success=成功, failed=失败
  
  -- 同步数据
  sync_data JSONB,                          -- 同步的数据快照
  error_message TEXT,                       -- 失败原因
  retry_count INTEGER DEFAULT 0,            -- 重试次数
  
  -- 时间
  sync_time TIMESTAMPTZ,                    -- 同步时间
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 索引
CREATE INDEX idx_job_sync_job ON job_sync_record(job_id);
CREATE INDEX idx_job_sync_status ON job_sync_record(sync_status);
CREATE INDEX idx_job_sync_time ON job_sync_record(sync_time);

-- 注释
COMMENT ON TABLE job_sync_record IS '岗位同步记录表';
COMMENT ON COLUMN job_sync_record.sync_type IS 'create=创建, update=更新, delete=删除';
COMMENT ON COLUMN job_sync_record.sync_status IS 'pending=待同步, success=成功, failed=失败';

#### 表4：employee_application 字段补充

-- 在现有的employee_application表增加字段
ALTER TABLE employee_application ADD COLUMN IF NOT EXISTS 
  source_platform VARCHAR(50);              -- 来源平台：劳务公司端/临工市场

ALTER TABLE employee_application ADD COLUMN IF NOT EXISTS 
  source_application_id VARCHAR(50);        -- 来源平台报名ID

ALTER TABLE employee_application ADD COLUMN IF NOT EXISTS 
  region_code VARCHAR(50);                  -- 区域编码（临工市场-深圳/东莞/广州）

ALTER TABLE employee_application ADD COLUMN IF NOT EXISTS 
  protection_deadline TIMESTAMPTZ;          -- 保护期截止时间

COMMENT ON COLUMN employee_application.source_platform IS '来源平台：劳务公司端/临工市场';
COMMENT ON COLUMN employee_application.region_code IS '区域编码（用于临工市场渠道归属）';
COMMENT ON COLUMN employee_application.protection_deadline IS '保护期截止时间';

### API接口清单

#### 对外提供的接口（4个）

| 接口 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提交竞标 | POST | /api/external/bidding/submit | 劳务公司提交投标方案 |
| 同步岗位 | POST | /api/external/job/sync | 发布岗位后推送到临工市场 |
| 更新岗位 | PUT | /api/external/job/sync/{jobId} | 岗位更新后同步 |
| 下架岗位 | DELETE | /api/external/job/sync/{jobId} | 岗位下架后同步 |

#### 接收的接口（3个）

| 接口 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收劳务需求 | POST | /api/external/demand/receive | 临工市场推送劳务需求（Webhook） |
| 接收中标通知 | POST | /api/external/bidding/result | 临工市场推送中标结果（Webhook） |
| 接收报名信息 | POST | /api/external/application/receive | 临工市场推送报名数据（Webhook） |

### 技术实现要点

#### 1. Webhook推送机制

- 临工市场通过Webhook实时推送数据到我们系统

- 我们提供POST接口接收数据

- 接收后立即返回200状态码，异步处理数据

- 实时性高，无需轮询

#### 2. 消息队列（RabbitMQ）

- 接收Webhook数据后放入消息队列

- 异步消费，避免阻塞接口响应

- 失败自动重试（最多3次，间隔5秒、10秒、20秒）

- 保证数据最终一致性

#### 3. 数据安全

- API签名验证：防止数据篡改，使用MD5(data + timestamp + secret)

- IP白名单：只允许临工市场服务器IP访问

- HTTPS加密传输：所有接口强制HTTPS

- 敏感数据脱敏：员工身份证、工价、利润等不传输或脱敏

#### 4. 数据一致性

- 定时对账任务：每天凌晨2点自动对账

- 自动修复：发现不一致自动重新同步

- 完整的同步日志：记录每次同步的请求和响应

#### 5. 异常处理

- 网络超时：30秒超时，自动重试

- 参数错误：返回详细错误信息

- 权限不足：返回403状态码

- 系统异常：记录日志，通知管理员

### 验收标准清单（25项）

#### 劳务需求管理（5项）

- ✅ 临工市场推送需求后，系统能在1分钟内正确接收并展示

- ✅ 需求列表展示完整准确，与临工市场一致

- ✅ 可按多维度筛选需求，筛选结果正确

- ✅ 需求状态实时更新，与临工市场同步

- ✅ 同步失败有明确错误提示和重试入口

#### 竞标管理（7项）

- ✅ 可在线缴纳保证金，支付状态正确显示

- ✅ 可提交竞标方案并上传附件，临工市场能正确接收

- ✅ 中标通知接收后，5分钟内自动创建项目

- ✅ 中标后自动退还保证金，状态正确更新

- ✅ 自动创建的项目信息完整准确

- ✅ 自动创建岗位并同步到临工市场（同步状态：成功）

- ✅ 竞标数据统计准确（与实际记录一致）

#### 岗位同步管理（6项）

- ✅ 岗位发布时可选择是否同步，功能正常

- ✅ 同步的岗位信息准确，敏感信息正确脱敏

- ✅ 岗位更新后3分钟内自动触发同步

- ✅ 岗位下架后状态同步更新（临工市场显示：已关闭）

- ✅ 同步失败有错误提示和手动重试入口

- ✅ 同步日志完整可追溯，包含请求和响应数据

#### 报名数据去重（5项）

- ✅ 临工市场报名能在1分钟内正确接收

- ✅ 自动检查身份证号是否重复（查询速度<1秒）

- ✅ 保护期内重复报名自动拒绝并返回错误提示

- ✅ 保护期外重复报名允许但标记“需审核”

- ✅ 渠道归属信息准确（包含区域信息）

#### 增值服务配置（2项）

- ✅ 可配置功能开关，未开通时功能不可见

- ✅ 保护期天数可自定义，修改后对新报名立即生效

### 投资回报分析

投资成本：¥12万（外部系统对接模块）

预期回报（年度）： 1. 业务量增加： - 劳务需求自动同步，不错过项目机会 - 预计业务量增加30% - 假设原年营收500万，增加150万

- 人工成本节省：

  - 竞标+中标自动化，每次节省3-5天人工

  - 假设每月中标2个项目，节省6-10天

  - 年节省72-120天，约¥3.6-6万

- 招聘渠道扩大：

  - 岗位同步到临工市场，报名量增加30%

  - 招聘效率提升，减少岗位空缺时间

  - 间接收益约¥5-10万/年

- 纠纷成本减少：

  - 撞单纠纷减少90%，避免返费纠纷

  - 减少经纪人流失，保留价值约¥5万/年

总回报：约¥163.6-171万/年
投资回报周期：约1个月
投资回报率（ROI）：约1264%-1325%

## 支撑模块（简化说明）

### 模块10：基础设施与架构（¥6.0万，40人天）

- 项目脚手架搭建

- 用户认证与授权

- 多租户数据隔离

- 权限管理（角色、菜单、数据权限）

### 模块11：三端集成与联调（¥4.5万，30人天）

- Web后台、移动App、微信小程序三端联调

- 数据同步测试

- Bug修复

### 模块12：测试与质量保障（¥9.0万，60人天）

- 功能测试（144项验收标准全覆盖）

- 接口测试

- 性能测试（500并发）

- 安全测试（SQL注入、XSS）

### 模块13：项目管理（¥30.3万，202人天）

- 需求管理、进度管理

- 文档编写、客户沟通

- Code Review

### 模块14：部署与上线（¥3.0万，20人天）

- 生产环境部署

- 域名SSL配置

- App上架、小程序发布

### 模块15：培训与试运行支持（¥4.5万，30人天）

- 用户手册、培训视频

- 现场培训

- 试运行期技术支持（2周）

## 📊 功能统计

| 类别 | 模块数 | 功能点 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心业务模块 | 10个 | 145+ | 145项 |
| 支撑模块 | 6个 | 20+ | 24项 |
| 总计 | 16个 | 165+ | 169项 |

文档版本：v3.0（新增外部系统对接模块）
最后更新：2026年10月18日