# 劳务中介管理系统｜功能清单

项目名称：劳务中介管理系统

客户版文档版本：v4.0

文档日期：2026年10月18日

文档用途：客户确认模块范围、功能数量和验收边界

本套文档采用同一份范围、工时、价格、功能和验收口径。合同范围以双方最终签署的《功能清单确认书》为准。

---

## 1. 使用规则

本清单是功能确认的摘要版；详细说明、验收口径和前置条件见《03-功能清单详解》。双方应在需求评审阶段将本清单固化为《功能清单确认书》。

## 2. 功能范围总览

| 模块 | 验收项数量 | 工作量 | 优先级 | 范围摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块1：招聘管理 | 20项 | 45人天 | P0 | 渠道、岗位、报名、面试、归属与招聘看板 |
| 模块2：员工管理 | 18项 | 35人天 | P0 | 员工档案、入职、状态与离职 |
| 模块3：考勤工时管理 | 14项 | 40人天 | P0 | 工时导入、审核、差异申诉与统计 |
| 模块4：工资管理 | 19项 | 50人天 | P0 | 工资规则、核算、工资条与发放准备 |
| 模块5：借支管理 | 12项 | 35人天 | P1 | 申请、审批、发放、扣回与接口预留 |
| 模块6：返费结算 | 15项 | 40人天 | P0 | 人头费、工时费、混合模式与结算 |
| 模块7：保险管理 | 8项 | 20人天 | P1 | 保险类别、岗位配置与参保信息管理 |
| 模块8：财务管理 | 8项 | 20人天 | P1 | 收支台账、应收应付与基础利润核算 |
| 模块9：合同管理 | 6项 | 15人天 | P1 | 合同模板、合同记录与状态管理 |
| 模块10：外部系统对接 | 25项 | 70人天 | P1 | 临工市场需求接收、竞标、岗位同步、报名去重 |
| 模块11：基础设施与架构 | 4项 | 40人天 | P0 | 认证授权、多租户基础、配置、日志与部署基础 |
| 模块12：三端集成与联调 | 4项 | 30人天 | P0 | Web、移动App、微信小程序的数据与接口联调 |
| 模块13：测试与质量保障 | 5项 | 60人天 | P0 | 功能、接口、性能、安全与缺陷修复验证 |
| 模块14：项目管理 | 4项 | 202人天 | P0 | 需求、设计、进度、沟通、文档与质量管理 |
| 模块15：部署与上线 | 3项 | 20人天 | P0 | 生产部署、域名证书、发布准备与上线检查 |
| 模块16：培训与试运行支持 | 4项 | 30人天 | P1 | 用户手册、培训、试运行支持与问题跟踪 |

合计：16个模块，169项验收标准。

## 3. 业务模块范围

| 模块 | 工作量 | 工时基数参考额 | 本期范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块1：招聘管理 | 45人天 | ¥67,500 | 渠道、岗位、报名、面试、归属与招聘看板 |
| 模块2：员工管理 | 35人天 | ¥52,500 | 员工档案、入职、状态与离职 |
| 模块3：考勤工时管理 | 40人天 | ¥60,000 | 工时导入、审核、差异申诉与统计 |
| 模块4：工资管理 | 50人天 | ¥75,000 | 工资规则、核算、工资条与发放准备 |
| 模块5：借支管理 | 35人天 | ¥52,500 | 申请、审批、发放、扣回与接口预留 |
| 模块6：返费结算 | 40人天 | ¥60,000 | 人头费、工时费、混合模式与结算 |
| 模块7：保险管理 | 20人天 | ¥30,000 | 保险类别、岗位配置与参保信息管理 |
| 模块8：财务管理 | 20人天 | ¥30,000 | 收支台账、应收应付与基础利润核算 |
| 模块9：合同管理 | 15人天 | ¥22,500 | 合同模板、合同记录与状态管理 |
| 模块10：外部系统对接 | 70人天 | ¥105,000 | 临工市场需求接收、竞标、岗位同步、报名去重 |

## 4. 支撑模块范围

| 模块 | 工作量 | 工时基数参考额 | 本期范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块11：基础设施与架构 | 40人天 | ¥60,000 | 认证授权、多租户基础、配置、日志与部署基础 |
| 模块12：三端集成与联调 | 30人天 | ¥45,000 | Web、移动App、微信小程序的数据与接口联调 |
| 模块13：测试与质量保障 | 60人天 | ¥90,000 | 功能、接口、性能、安全与缺陷修复验证 |
| 模块14：项目管理 | 202人天 | ¥303,000 | 需求、设计、进度、沟通、文档与质量管理 |
| 模块15：部署与上线 | 20人天 | ¥30,000 | 生产部署、域名证书、发布准备与上线检查 |
| 模块16：培训与试运行支持 | 30人天 | ¥45,000 | 用户手册、培训、试运行支持与问题跟踪 |

## 5. 本期明确不包含或以条件为前提的内容

| 内容 | 口径 |
| --- | --- |
| 临工市场接口 | 以第三方接口文档、测试环境、账号和联调支持可用为前提；第三方平台改造和收费不含 |
| 保险公司接口 | 本期包含保险类别和参保信息基础管理；具体外部接口需另行确认 |
| 闪电发薪支付通道 | 本期不默认包含支付通道、资金托管或牌照相关能力 |
| 电子签 | 本期包含合同记录和附件管理；电子签平台对接需另行确认 |
| 企业现有系统对接 | 不默认包含，需在需求评审阶段单独确定 |
| 数据迁移 | 以约定模板和数据量为准，超出范围另行评估 |
| 运营效果 | 不承诺业务量、报名量、利润或纠纷下降比例 |

## 6. 确认方式

客户确认时应在每个模块下确认：功能是否包含、业务规则、角色权限、数据字段、第三方依赖、验收数据和不包含项。确认后新增或修改内容按照《商务条款》的需求变更流程处理。