# 功能清单详解

项目名称：劳务中介管理系统

文档日期：2026年10月17日

文档版本：v2.0（统一版）

---

## 📋 功能概览

| 模块 | 功能数 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块1：招聘管理 | 20+ | 20项 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 模块2：员工管理 | 18+ | 18项 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 模块3：考勤工时管理 | 14+ | 14项 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 模块4：工资管理 | 19+ | 19项 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 模块5：借支管理 | 12+ | 12项 | ⭐⭐⭐ |
| 模块6：返费结算 | 15+ | 15项 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 模块7：保险管理 | 8+ | 8项 | ⭐⭐ |
| 模块8：财务管理 | 8+ | 8项 | ⭐⭐⭐ |
| 模块9：合同管理 | 6+ | 6项 | ⭐⭐ |
| 支撑模块（6个） | 20+ | 20项 | ⭐⭐⭐⭐ |
| **总计** | **140+** | **144项** |  |

---

## 模块1：招聘管理（¥6.8万，45人天）

### 业务价值

解决招聘渠道难管理、撞单纠纷频繁、招聘效果难追踪的问题。

### 功能清单

1.1 招聘渠道管理

功能点：

渠道类型管理：支持"内部专员"和"外部经纪人"两种类型

渠道信息录入：渠道名称、联系人、电话、微信、返费政策

渠道启用/停用：停用后不再显示在招聘端

渠道列表查询：按渠道名称、类型、状态查询

渠道统计数据：显示每个渠道的报名人数、入职人数、在职人数

使用端口：Web管理后台

验收标准：

可新增渠道并设置类型

可启用/停用渠道，停用后招聘端不显示

可查询渠道列表，支持筛选

渠道统计数据与实际一致

---

1.2 岗位发布

功能点：

岗位信息录入：岗位名称、项目、企业、薪资、工作地点、岗位要求

岗位海报生成：一键生成招聘海报（含二维码）

岗位海报下载：下载海报图片（PNG格式）

岗位发布到渠道：选择渠道发布岗位

岗位上架/下架：控制岗位是否在招聘端显示

岗位返费政策：为每个岗位设置返费金额或比例

使用端口：Web管理后台

验收标准：

可新增岗位并填写完整信息

可一键生成招聘海报，海报包含二维码

海报可下载，二维码可扫描

可选择渠道发布岗位，渠道端可看到

可上架/下架岗位，下架后渠道端不显示

业务场景举例：

管理员新增岗位"深圳电子厂普工"，设置薪资¥5,500/月，点击生成海报，系统自动生成带二维码的招聘海报，管理员下载后发给经纪人，经纪人转发到朋友圈，求职者扫码即可报名。

---

1.3 求职者报名

功能点：

扫码报名：求职者扫描海报二维码进入报名页

报名信息录入：姓名、身份证、手机号、紧急联系人

渠道归属记录：报名时自动记录渠道来源（谁分享的二维码）

撞单规则执行：同一求职者7天内重复报名，归属第一个渠道

报名状态流转：待审核→已通过→已拒绝

报名列表查询：按姓名、手机号、渠道、状态查询

使用端口：微信小程序（求职者）、Web管理后台（管理员）

验收标准：

扫码后可打开小程序报名页

可填写完整报名信息并提交

后台可看到报名来源渠道

同一身份证7天内重复报名，系统提示并拒绝

管理员可审核报名并修改状态

可按条件查询报名记录

撞单规则详解：

张三在10月1日通过经纪人A的二维码报名，系统记录渠道归属为A

张三在10月5日又通过经纪人B的二维码报名，系统检测到身份证重复，提示"该求职者7天内已报名，归属渠道：经纪人A"，拒绝报名

如果张三在10月8日（7天后）再次报名，系统允许，但提示管理员"该求职者曾报名，请注意核实"

---

1.4 面试安排

功能点：

面试时间安排：为报名者安排面试时间和地点

面试通知发送：保存后自动发送短信通知求职者

面试结果记录：记录面试结果（通过/不通过/待定）

面试通过转入职：面试通过后可直接转为"待入职"状态

使用端口：Web管理后台、移动App

验收标准：

可为报名者安排面试时间和地点

保存后求职者手机收到短信通知

可记录面试结果

面试通过后点击转入职，员工管理中出现该记录

---

1.5 招聘数据看板

功能点：

渠道效果分析：各渠道的报名量、入职率、在职率

岗位热度分析：各岗位的报名量、报名转化率

时间趋势分析：按日/周/月统计报名趋势

使用端口：Web管理后台

验收标准：

看板数据与实际业务数据一致

可切换时间维度（日/周/月）

可导出数据

---

## 模块2：员工管理（¥5.3万，35人天）

### 业务价值

解决员工档案混乱、入离职流程繁琐、员工状态难追踪的问题。

### 功能清单

2.1 员工档案管理

功能点：

员工基本信息：姓名、身份证、手机号、民族、学历、地址

身份证OCR识别：上传身份证照片自动识别信息

员工照片上传：支持拍照或相册选择

紧急联系人：紧急联系人姓名、关系、电话

银行卡信息：银行卡号、开户行、开户名

员工附件上传：上传健康证、劳动合同扫描件等

使用端口：Web管理后台、移动App

验收标准：

可录入完整员工信息并保存

上传身份证照片后自动填充姓名、身份证号

可上传员工照片和附件，可预览和下载

---

2.2 入职管理

功能点：

入职信息录入：入职日期、所属项目、岗位、试用期

入职流程发起：发起入职流程（签合同、体检、培训）

入职流程跟踪：查看入职流程进度

正式入职确认：所有流程完成后确认正式入职

批量入职：批量导入员工信息并入职

使用端口：Web管理后台

验收标准：

可填写入职信息并保存

可发起入职流程，显示待办任务

可查看流程进度

点击确认后，员工状态变为"在职"

上传Excel后，可批量创建员工

---

2.3 员工状态管理

功能点：

员工状态流转：待入职→试用期→在职→离职→黑名单

离职办理：记录离职日期、离职原因、离职类型

离职工资结算：离职时计算剩余工资和扣款

黑名单管理：加入黑名单后无法再次报名

员工状态统计：统计各状态员工数量

使用端口：Web管理后台

验收标准：

可修改员工状态，列表中状态正确

可填写离职信息并保存

离职时显示工资结算单

加入黑名单后，该身份证报名时系统拒绝

统计数据与实际一致

---

2.4 员工查询

功能点：

多条件查询：按姓名、手机号、身份证、项目、状态查询

员工详情查看：查看员工完整档案信息

员工列表导出：导出员工列表（Excel格式）

使用端口：Web管理后台

验收标准：

输入查询条件后，结果正确

点击员工后，显示详情页

下载后Excel数据完整

---

## 模块3：考勤工时管理（¥6.0万，40人天）

### 业务价值

解决工时数据对不上、员工申诉处理慢、考勤导入繁琐的问题。

### 功能清单

3.1 考勤数据录入

功能点：

工厂考勤表导入：上传工厂提供的考勤表（Excel），系统自动解析

驻场人员记录：驻场人员可通过App录入每日考勤

员工打卡：员工可通过小程序打卡签到/签退

手动录入工时：管理员可手动录入或修改工时

批量导入工时：批量导入多名员工的工时数据

使用端口：Web管理后台、移动App、微信小程序

验收标准：

上传Excel后显示解析结果，数据正确

在App中录入考勤后，后台可查看

小程序打卡后记录时间和位置

可手动录入工时并保存

批量导入后工时数据正确

智能解析说明：

系统支持多种考勤表格式：

格式1：按员工一行，一列一天（横向）

格式2：按天一行，一列一个员工（纵向）

格式3：打卡流水（一行一条打卡记录）

系统自动识别表头，智能匹配员工姓名和日期。

---

3.2 工时审核

功能点：

工时审核流程：工时需审核后才能用于工资计算

审核驳回：可驳回工时并要求修改

批量审核：批量审核多条工时记录

使用端口：Web管理后台

验收标准：

未审核的工时不参与工资计算

驳回后，提交人收到通知

可选择多条记录批量审核

---

3.3 工时统计

功能点：

个人工时汇总：查看每个员工的月度工时汇总

项目工时汇总：查看每个项目的月度工时汇总

工时明细查询：按员工、项目、日期查询工时明细

工时报表导出：导出工时报表（Excel格式）

使用端口：Web管理后台

验收标准：

个人工时数据与考勤记录一致

项目工时数据正确

查询结果正确

下载后数据完整

---

3.4 异常工时处理

功能点：

异常工时标记：系统自动标记异常工时（如单日超12小时）

异常工时处理：可对异常工时进行说明或修正

缺卡补卡：员工可申请补卡，管理员审批

使用端口：Web管理后台、微信小程序

验收标准：

异常工时显示红色标记

填写说明后，标记消失

补卡申请提交后，管理员收到待办

---

## 模块4：工资管理（¥7.5万，50人天）⭐

### 业务价值

解决工资计算复杂、容易算错、员工不信任的问题。这是核心模块，直接关系到员工满意度。

### 功能清单

4.1 工资政策配置

功能点：

工资计算规则：支持计件工资或计时工资

底薪设置：为岗位设置底薪

加班规则：配置加班工资倍率（1.5倍、2倍、3倍）

扣款项目：配置扣款项目（社保、住宿费、水电费）

奖金项目：配置奖金项目（全勤奖、绩效奖）

使用端口：Web管理后台

验收标准：

可选择计件或计时工资规则

可设置底薪，在工资计算时使用

可配置加班倍率，在工资计算时正确应用

可配置扣款和奖金项目

工资计算公式：

应发工资 = 底薪 + (正常工时 × 时薪) + (加班工时 × 加班时薪 × 加班倍率) + 奖金
实发工资 = 应发工资 - 扣款 - 借支扣款 - 社保个人部分

---

4.2 工资计算

功能点：

自动计算工资：点击计算后，根据工时和政策自动计算

工资明细：显示工资明细（底薪+加班+奖金-扣款）

借支扣款：自动扣除该员工的借支金额

工资调整：可手动调整单个员工的工资

工资审核：工资需审核后才能发放

使用端口：Web管理后台

验收标准：

点击计算后，工资金额与手工计算一致

工资明细清晰，金额正确

借支扣款金额与借支记录一致

可手动调整工资，调整后重新计算

未审核的工资无法发放

精度保证：

所有金额计算使用BigDecimal，精确到分

数据库存储使用DECIMAL(10,2)

前端显示格式化为"¥X,XXX.XX"

---

4.3 工资发放

功能点：

工资表生成：生成月度工资表

银行代发文件：导出银行代发文件（Excel格式）

工资条推送：工资发放后，自动推送工资条到员工小程序

工资发放记录：记录每次工资发放的时间和金额

使用端口：Web管理后台、微信小程序

验收标准：

工资表包含所有在职员工

银行代发文件格式符合银行要求

员工可在小程序查看工资条

可查询历史发放记录

银行代发文件格式：

姓名,身份证号,银行卡号,开户行,金额
张三,330123199001011234,6217001234567890123,工商银行XX支行,5500.00
李四,330123199002022345,6217001234567890234,建设银行XX支行,6200.50

---

4.4 工资查询

功能点：

员工查询自己工资：员工可在小程序查看自己的工资记录

工资明细查询：按月份、项目查询工资明细

工资统计报表：统计月度工资总额、人均工资

工资成本分析：按项目统计工资成本

使用端口：Web管理后台、微信小程序

验收标准：

员工登录小程序后可查看工资

管理员可按条件查询工资明细

统计数据正确

---

## 模块5：借支管理（¥5.3万，35人天）

### 业务价值

解决借支审批慢、扣回容易忘、借支记录难追踪的问题。

### 功能清单

5.1 借支申请

功能点：

员工申请借支：员工可在小程序申请借支

借支额度校验：借支金额不能超过剩余额度

借支审批流程：驻场→项目经理→财务三级审批

审批驳回：审批人可驳回并说明理由

审批通过：审批通过后，借支金额从额度中扣除

使用端口：微信小程序（员工）、Web管理后台（审批人）

验收标准：

员工可在小程序填写借支金额和理由并提交

超额时系统拒绝并提示

提交后进入三级审批流程

驳回后员工收到通知

审批通过后，剩余额度正确减少

借支额度规则：

新入职员工：额度¥0（入职满7天后开放）

入职满7天：额度¥500

入职满30天：额度¥1,000

入职满60天：额度¥2,000

---

5.2 借支发放

功能点：

借支发放记录：财务可记录借支实际发放时间和方式

借支发放通知：发放后通知员工

借支记录查询：查询借支记录（待审批/已发放/已扣回）

使用端口：Web管理后台

验收标准：

财务可填写发放记录并保存

发放后员工收到小程序通知

查询结果正确

---

5.3 借支扣回

功能点：

自动扣回：发工资时自动扣除借支金额

分期扣回：可设置分几期扣回

离职结算：离职时一次性扣回所有借支

借支统计：统计借支总额、已扣回、未扣回

使用端口：Web管理后台

验收标准：

工资计算中显示借支扣款，金额正确

可设置分期扣回，每期扣除对应金额

离职工资中扣除全部未扣回借支

统计数据正确

---

## 模块6：返费结算（¥6.0万，40人天）⭐

### 业务价值

解决返费计算不透明、经纪人不信任、达标判断复杂的问题。这是核心模块，直接关系到经纪人积极性。

### 功能清单

6.1 返费政策配置

功能点：

返费方式选择：支持按人头或按工时返费

返费金额设置：为每个岗位设置返费金额

返费周期设置：设置返费周期（如入职第30天、第60天）

达标条件设置：设置达标条件（如在职满30天、无请假）

返费梯度设置：设置阶梯返费（如10人以下5%，10人以上8%）

使用端口：Web管理后台

验收标准：

可选择返费方式（按人头/按工时）

可为岗位设置返费金额

可设置返费周期，在对应时间自动计算

可设置达标条件，在计算时校验

可设置返费梯度，按梯度计算

返费政策示例：

岗位：深圳电子厂普工
返费方式：按人头
返费金额：¥500/人
返费周期：入职满30天
达标条件：在职满30天 + 无请假记录 + 无违纪记录

---

6.2 返费计算

功能点：

自动计算返费：系统自动计算每个渠道的应得返费

达标判断：自动判断员工是否达标（如在职天数）

返费明细：显示返费明细（哪些员工、金额、状态）

返费审核：返费需审核后才能结算

使用端口：Web管理后台

验收标准：

计算结果与手工计算一致

未达标的员工不计入返费

返费明细清晰

未审核的返费无法发放

达标判断逻辑：

if (员工在职天数 >= 30天 
    && 员工状态 == "在职"
    && 近30天无请假记录
    && 近30天无违纪记录) {
    返费达标 = true;
} else {
    返费达标 = false;
}

---

6.3 返费结算

功能点：

返费结算单生成：生成月度返费结算单

返费发放记录：记录返费发放时间和方式

返费到账通知：返费发放后通知经纪人

使用端口：Web管理后台、微信小程序

验收标准：

结算单包含所有达标员工

可记录发放信息

经纪人收到小程序通知

---

6.4 返费查询

功能点：

经纪人查询返费：经纪人可在小程序查看预计返费和已到账返费

返费明细查询：按渠道、月份查询返费明细

返费统计报表：统计月度返费总额、各渠道返费占比

使用端口：Web管理后台、微信小程序

验收标准：

经纪人登录小程序后可查看预计返费

管理员可按条件查询返费明细

统计数据正确

经纪人小程序界面：

我的返费
━━━━━━━━━━━━━━━━
本月预计返费：¥1,500
（3人达标，每人¥500）

已到账返费：¥12,000
（累计24人达标）

返费明细 >
━━━━━━━━━━━━━━━━

---

## 模块7-9：辅助业务模块（简化说明）

### 模块7：保险管理（¥3.0万，20人天）

核心功能：

社保公积金管理（参保、缴费、停保）

商业保险管理（投保、到期提醒、理赔记录）

保险费用统计

验收标准：8项

---

### 模块8：财务管理（¥3.0万，20人天）

核心功能：

应收应付管理（企业应付的服务费、应付的工资返费）

收付款记录

利润表生成（按月、按项目）

资金流水

验收标准：8项

---

### 模块9：合同管理（¥2.3万，15人天）

核心功能：

合同模板管理

合同生成（自动填充员工信息）

电子签署（对接第三方电子签平台）

合同到期提醒

验收标准：6项

---

## 支撑模块（简化说明）

### 模块10：基础设施与架构（¥6.0万，40人天）

项目脚手架搭建

用户认证与授权

多租户数据隔离

权限管理（角色、菜单、数据权限）

### 模块11：三端集成与联调（¥4.5万，30人天）

Web后台、移动App、微信小程序三端联调

数据同步测试

Bug修复

### 模块12：测试与质量保障（¥9.0万，60人天）

功能测试（144项验收标准全覆盖）

接口测试

性能测试（500并发）

安全测试（SQL注入、XSS）

### 模块13：项目管理（¥30.3万，202人天）

需求管理、进度管理

文档编写、客户沟通

Code Review

### 模块14：部署与上线（¥3.0万，20人天）

生产环境部署

域名SSL配置

App上架、小程序发布

### 模块15：培训与试运行支持（¥4.5万，30人天）

用户手册、培训视频

现场培训

试运行期技术支持（2周）

---

## 📊 功能统计

| 类别 | 模块数 | 功能点 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心业务模块 | 9个 | 120+ | 120项 |
| 支撑模块 | 6个 | 20+ | 24项 |
| **总计** | **15个** | **140+** | **144项** |

---

文档版本：v2.0（统一版）

最后更新：2026年10月17日